

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | Jimmy Toapanta | Cristian Reisancho | Xavier Loaiza | 15-11-2020 | Versión original |

*ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO*

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| **PLATAFORMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **PPS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FINALIDAD DEL PROYECTO** | | |
| Este proyecto tiene como finalidad ser una herramienta que sirva de acercamiento entre las instituciones privadas, y los estudiantes de la Universidad Israel, para poner a disposición las aptitudes técnicas y tecnológicas adquiridas durante la vida universitaria. | | |
| **OBJETIVOS DEL PROYECTO:** | | |
| ***CONCEPTO*** | ***OBJETIVOS*** | ***CRITERIO DE ÉXITO*** |
| ***1. ALCANCE*** | Cumplir con la elaboración de los siguientes entregables: Plataforma web de prestación de servicios, bases de datos, host configurado. Documentación IEEE 830. | Aprobación de todos los entregables por parte del tutor. |
| ***2. CRONOGRAMA*** | Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el tutor. | Concluir el proyecto en 08 semanas, del 05 de octubre hasta el 23 de noviembre. |
| ***3. COSTO*** | Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de $12.313,40 | No exceder el presupuesto del proyecto. |
| **DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO:** | | |
| 1. *El Tutor de la materia (Msc. Mario Pérez) tiene los siguientes requisitos:*    * *Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, y respetar los requerimientos del cliente.* 2. *El Cliente (UNIVERSIDAD ISRAEL.) tiene los siguientes requisitos:*    * *Desarrollar una plataforma que contenga las siguientes funcionalidades.*   *Registro de usuarios de la plataforma (Estudiantes).*  *Administración y Selección de categorías (Administrador)*  *Registro de solicitantes de servicios (Empleadores).*  *Calificación de servicio.*   * + *Entregar un informe mensual de las actividades realizadas, el cual será revisado y aprobado por el líder del proyecto.*   + *Entregar un Documento Final que contenga las memorias de las actividades realizadas, los resultados alcanzados, y el material elaborado durante el desarrollo.* | | |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE:** | | |
| El proyecto **“Plataforma de prestación de servicios”**, consiste en dar a conocer las capacidades y aptitudes de los estudiantes egresados, y en general, de la universidad Israel, según el estándar del Project Management Institute (PMI)®, y la ejecución del desarrollo mediante metodologías ágiles, y utilizando herramientas de gestión de proyecto como Asana (Integrada en store de google chrome).  La plataforma consiste en ser una herramienta de acercamiento que facilita a los estudiantes:   * Registro, habilidades, conocimientos, y hoja de vida de los estudiantes. * Historial de experiencia laboral. * Calificación y recomendaciones del estudiante usuario.   La plataforma además pretende ser una herramienta para el empleador de tal forma:   * Registro de las empresas, información general. * Ingreso de necesidades o proyectos. * Listado de estudiantes y capacidades. * Calificación de proyecto realizado.   El desarrollo del proyecto estará a cargo de los siguientes:   * Xavier Loaiza 🡪 Desarrollador. * Daniel Carrion 🡪 Product Owner. * Cristian Reisancho 🡪 Scrum Master. * Jimmy Topanta 🡪 Tester. | | |

|  |
| --- |
| REGISTRO USUARIOS DE LA PLATAFORMA: La pantalla de registro de usuarios permitirá:   * Ingresar los nombres de usuario * Ingresar ingresar medios de contactos * Gestionar la clave personal de inicio.   La pantalla de registro de empleador permitirá:   * Ingresar nombre de empresa o solicitante * Ingresar medios de contacto con la empresa * Ingreso de claves de usuario. * Condiciones de servicio.  MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN : La pantalla de gestión de administración:   * Crear categorias. * Reportes de calidad y servicios. * Dar seguimiento a consultas y peticiones * Establecer términos y condiciones. * Manejar política de garantía.  MÓDULO DE USUARIO ESTUDIANTE : La pantalla de usuario permitirá:   * Ingresar datos correspondiente a la hoja de vida. * Listado de participaciones activas * Actualizaciones de datos * Obtención de información de empresas o solicitantes. * Canal de comunicación. * Gestión de proyectos.  MÓDULO DE USUARIO EMPLEADOR : La pantalla de usuario empleador permitirá:   * Ingresar datos correspondiente a la información de la empresa. * Forma de creación de proyectos. * Listado de participantes o postulantes. * Selección de postulantes. * Acuerdos individuales / Colectivos * Canal de comunicación. * Método de calificación por estrellas. * Forma de comentarios y observaciones. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO**: | |
| **R001** | Inicialmente en un tiempo de adaptación y aceptación de la propuesta, existe la posibilidad de que no haya plenitud de confianza en la propuesta. |
| **R002** | Factores externos que puedan afectar la culminación del contrato |
| **R003** | Debido a procesos inadecuados de aseguramiento y control de calidad, se podría generar deficiencias en el material lo cual ocasiona una baja calidad del servicio. |
| **R004** | Falta de comunicación de las partes interesadas debido a factores externos a la universidad |
| **R005** | Debido a problemas internos en la empresa solicitante puede existir desacuerdos con el equipo o estudiante en general. |
| **R006** | Debido a una definición ambigua en la descripción de la solicitud en la PPS, se podría generar deficiencias en el desarrollo que ocasiona el incremento de costo y un servicio de baja calidad. |
| **R007** | Debido a la poca experiencia del desarrollador en el campo postulado, podría ocasionar el incumplimiento del desarrollo del proyecto postulado |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO:** | | | | | | | | | |
| ***HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO*** | | | ***FECHA PROGRAMADA*** | | | | | | |
| 1. Definición del Proyecto. | | | 05 al 11 de Octubre del 2020, | | | | | | |
| 2. Planificación del proyecto. | | | Del 12 de Octubre al 16 de Octubre. | | | | | | |
| 3. Requerimientos de proyecto | | | Del 19 de Octubre al 23 de Octubre. | | | | | | |
| 4. Estimación de costos del proyecto | | | Del 26 de Octubre al 30 de Octubre. | | | | | | |
| 5. Inclusión de herramienta colaborativa “Asana”, Formatos PMP. | | | Del 02 de Noviembre al 06 de Noviembre . | | | | | | |
| 6. Control de calidad del proyecto. | | | Del 09 de Noviembre al 13 de Noviembre . | | | | | | |
| 7. Revisión del proyecto. | | | Del 16 de Noviembre al 20 de Noviembre. | | | | | | |
| 8. Entrega proyecto. | | | Del 23 de Noviembre al 28 de Noviembre | | | | | | |
| **RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO:***.* | | | | | | | | | |
| ***CONCEPTO*** | | | | | | | | | ***MONTO ($)*** |
| ***1. PERSONAL*** | | | | Equipo de Proyecto 5 horas mes / 22 días | | | | 10.813,40 | |
| ***2. OTROS COSTOS*** | | | | Refrigerio, Transportes, Otros. | | | | 1,500 | |
| ***TOTAL LÍNEA BASE*** | | | | | | | | **12,313,40** | |
| ***3. RESERVA CONTINGENCIA*** | | | |  | | | | 1.500,00 | |
| ***4. RESERVA DE GESTIÓN*** | | | |  | | | | 1.000,00 | |
| ***TOTAL PRESUPUESTO*** | | | | | | | | **14.813,42** | |
| **LISTA DE INTERESADOS CLAVE:** | | | | | | | | | |
| Xavier Loaiza 🡪 Desarrollador.  Daniel Carrion 🡪 Product Owner.  Cristian Reisancho 🡪 Scrum Master.  Jimmy Topanta 🡪 Tester.  MSC. Mario Pérez 🡪 Tutor (Patrocinador). | | | | | | | | | |
| **REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO:** | | | | | | | | | |
| El proyecto será exitoso, si se concluye el programa de capacitación en el plazo solicitado, con el presupuesto sugerido y con la mayor satisfacción del cliente (UNIVERSIDAD ISRAEL). La aprobación se llevará a cabo por la materia de Ingeniería en software por parte del tutor. Msc. Mario Perez. | | | | | | | | | |
| **CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO:** | | | | | | | | | |
| El proyecto será cerrado o desaprobado siempre y cuando el cliente (UNIVERSIDAD ISRAEL) desista del proyecto o no lo considere como necesidad. | | | | | | | | | |
| **DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO:** | | | | | | | | | |
| ***NOMBRE*** | Xavier Loaiza | | | | ***NIVEL DE AUTORIDAD*** | | | | |
| ***REPORTA A*** | Cristian Reisancho | | | | Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto. | | | | |
| ***SUPERVISA A*** | Jimmy Toapanta | | | |
| **PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO:** | | | | | | | | | |
| ***NOMBRE*** | | ***EMPRESA*** | | | | ***CARGO*** | ***FECHA*** | | |
| MSC. Mario Pérez | | UNIVERSIDAD ISRAEL | | | | Tutor de materia | 15-11-2020 | | |

